大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地土地复垦方案

（公示稿）

云南承达建筑工程有限公司

二〇二四年十二月

第一部分   方案编制背景

## 一．编制背景及过程

云龙县位于云南省西北部、滇西澜沧江纵谷区，行政区划上属于大理白族自治州，地理坐标：东经98°52′～99°46′，北纬25°28′～26°23′。东接洱源、漾濞县，南邻永平县和保山市，西靠泸水县，北交剑川、兰坪县。县城石门镇距州府大理市158千米，距省会昆明市公路里程518千米。

以工代赈项目是一个新成立的建档立卡贫困群众集中安置搬迁点，配套基础设施条件还相对滞后，如何让搬迁群众不仅搬进来，还要稳得住，就得靠产业和就近务工解决搬迁群众的经济收入。诺邓古村是云龙县标志性建筑之一，具有1300多年的历史，保护开发利用良好，是云龙县的旅游胜地，但通往古村上游的道路于2018年才开挖完成，由于资金受限，至今未硬化。为了改善搬迁群众的生产生活条件，实现搬迁群众经济增收，加快社会主义新农村建设步伐，促进云龙县旅游业的发展，拓宽安置点剩余劳动力的就业渠道，同时在公路沿线利用当地丰富的土地资源布局了肉牛养殖、饲草种植、车厘子种植、烤烟种植等产业，积极引导安置区群众通过土地租赁、参与务工、经营旅游产品等多种方式增加收入。决定拟实施云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目。

以工代赈项目实施既要巩固脱贫攻坚成果，又要衔接乡村振兴战略，坚持扶贫同扶志扶智相结合，探索更好发挥以工代赈的作用新模式，进一步扩展建设领域、拓宽赈济方式、创新工作机制，实现精准扶持和利益共享，发挥项目建成后的效益和带动能力。

2021年2月21 日，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，即中央一号文件发布，这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件；2月25日，国务院直属机构国家乡村振兴局正式挂牌。要做好乡村振兴这篇大文章，2021年3月，中共中央、国务院发布了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，提出重点工作。依照兼顾城乡发展的思路，对新村建设本着“聚散适宜”的原则，使城镇基础设施、公益服务向农村延伸。围绕实现“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”总目标，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求和“以工促农、以城带乡、以产兴村”总原则，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进工业化、城镇化建设和全域旅游发展，全面提升农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设水平，着力打造板陈村一二三产业融合发展示范带，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，为建设板陈村乡村旅游发展注入不竭动力。

按照党的十九大提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排，实施乡村振兴战略的具体目标任务是：到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。农业结构得到根本性改善，农民就业质量显著提高，相对贫困进一步缓解，共同富裕迈出坚实步伐；城乡基本公共服务均等化基本实现，城乡融合发展体。

产业配套基础设施薄弱特别是产业发展道路设施制约，成为了该村产业后续发展的瓶颈。产业道路建设工程作为保持经济繁荣和社会协调发展的基础设施，随着项目的建设，局部土地和自然植被不可避免地要遭到压占和损毁。在建设过程中由于配套基础设施中缺少生活区及材料堆场的设计,本项目主要针对大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地新增材料堆场、临时生活区、表土堆存场编制复垦方案。我们必须最大限度地对因项目建设而遭到损毁的土地进行合理的复垦。

在此背景下，根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、《国土资源部关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》规定。为确保大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地已损毁土地在工程建设结束后得到复垦恢复利用状态。受云南承达建筑工程有限公司委托，由云南瀚哲科技有限公司为其编制《大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地土地复垦方案报告书》。

损毁土地区域进行了现场踏勘和相关调查工作，根据土地复垦相关法律法规及技术标准要求编制《大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地土地复垦方案报告书》。

## 二、复垦方案摘要

## 2.1建设项目服务年限及土地复垦方案服务年限

根据《云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目实施方案》审查的批复（龙发改扶贫〔2022〕3号）,项目建设工期12个月。云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目预计2024年11月动工，2025年10月建成。因此，本项目临时用地使用期限为1年，即2024年11月至2025年10月。根据本方案复垦工程设计，预计复垦工程复垦工期为0.5年，根据项目的实际情况，本方案设计损毁土地及复垦后土地进行监测，本方案设计监测期为3年。

本项目土地复垦服务年限=临时用地服务年限+复垦工程工期+监测期=1年+0.5年+3年=4.5年（ 2024年10月至2029年4月）。

## 2.2方案涉及各类区域面积

1）项目区用地情况

大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地买个面积为0.9552公顷。

2）土地复垦区及复垦责任范围

根据规程及本项目特点，复垦区面积为0.9552公顷；土地复垦责任范围面积为0.9552公顷。实际复垦的土地面积为0.9552公顷。

## 2.3 土地损毁情况

到目前为止，大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目未开始动工建设，未造成土地损毁。拟损毁面积为0.9552公顷、损毁方式为压占，损毁程度为中度。主要损毁土地区域为云龙县。详见表1-1。

表1-1项目拟损毁土地情况统计表     单位：hm2

| 乡、镇 | 村民委员会 | 村民小组 | 临时用地 | 功能分区 | 损毁情况 | 损毁方式 | 损毁程度 | 工矿用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿用地 |  |
| 长新乡 | 长春村民委员会 | 第一村民小组 | 地块一 | 生活区 | 拟损毁 | 压占 | 中度 | 0.0598 | 0.0598 |
|  |  | 第一村民小组 |  | 材料堆场 | 拟损毁 | 压占 | 中度 | 0.8385 | 0.8385 |
|  |  | 第一村民小组 |  | 表土堆存场 | 拟损毁 | 压占 | 中度 | 0.0569 | 0.0569 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 0.9552 | 0.9552 |

## 2.4土地复垦目标

本项目土地复垦责任范围为0.9552公顷。根据拟损毁土地复垦适宜性评价结果，本项目最终拟复垦土地0.9552公顷，其中复垦旱地0.9005公顷、乔木林地0.0332公顷、田坎0.0215公顷。土地复垦率100.00％。复垦前后土地利用结构调整表见表1-2。

表1-2复垦前后现状土地利用结构调整表

| 复垦区复垦前后土地利用结构调整表（单位：hm2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 复垦前 | 复垦后 | 变幅％ |
| 01 | 耕地 | 0103 | 旱地 |  | 0.9005 | 94.27 |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 |  | 0.0332 | 3.48 |
| 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.9552 |  | -100.00 |
| 12 | 其他土地 | 1203 | 田坎 |  | 0.0215 | 2.25 |
| 合计 |  |  |  | 0.9552 | 0.9552 | 0.00 |

## 2.5 土地复垦投资情况

通过估算，大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地复垦动态总投资为32.5640万元，静态总投资29.9078万元。土地复垦面积0.9552公顷。计算复垦亩均动态投资为22727.55元，亩均静态投资20873.67元。

第二部分  土地复垦方案基本情况表

| 项 目 概 况 | 项目名称 |  | 大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地土地复垦方案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 |  | 云南承达建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  | 大理州云龙县 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 李梁 |  | 联系电话 |  | 13529276706 |  |  |
|  | 企业性质 |  | 有限责任公司 |  | 项目性质 |  | 建设项目 |  |  |
|  | 项目位置 |  | 云龙县长新乡长春村民委员会 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源储量 |  | — |  | 生产能力 （或投资规模） |  | 542万元 |  |  |
|  | 划定矿区范围 批复文号 |  | — |  | 项目区面积 |  | 0.9552公顷 |  |  |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 |  | G47H093110 G47H093111 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时用地 使用年限 |  | 1年（2024年11月至2025年10月） |  | 土地复垦方案 服务年限 |  | 4.5年（2024年11月至2029年04月） |  |  |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 |  | 云南瀚哲科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  | 邓昌军 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质证书名称 |  | 土地规划机构等级证书 |  |  | 机构等级 |  | 乙级 |  |
|  | 发证机关 |  | 云南省土地学会 |  |  | 编号 |  | 532020011B |  |
|  | 联系人 |  | 张金辉 |  |  | 联系电话 |  | 15911668903 |  |
|  | 主 要 编 制 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  | 专 业 |  | 单 位 |  |  | 签 名 |
|  | 李 锐 | 高级工程师 |  | 地理信息系统工程 |  | 云南瀚哲科技有限公司 |  |  |  |
|  | 蒋弘成 | 工程师 |  | 地理信息系统工程 |  | 云南瀚哲科技有限公司 |  |  |  |
|  | 苏旺德 | 工程师 |  | 测绘工程 |  | 云南瀚哲科技有限公司 |  |  |  |
|  | 廖远鸣 | 一级造价工程师 |  | 工程造价 |  | 云南瀚哲科技有限公司 |  |  |  |

| 复 垦 区 土 地 利 用 现 状 | 土地类型 |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级地类 | 二级地类 | 小计 | 已损毁 |  | 拟损毁 |  | 占用 |
|  | 耕地 | 旱地 |  |  |  |  |  | — |
|  | 林地 | 灌木林地 |  |  |  |  |  | — |
|  | 工矿用地 | 采矿用地 | 0.9552 |  |  | 0.9552 |  | — |
|  | 其他土地 | 田坎 |  |  |  |  |  | — |
|  | 合计 |  | 0.9552 |  |  | 0.9552 |  | — |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 已损毁或占用 |  |  | 拟损毁或占用 |  |
|  | 损毁 | 挖损 | — | — |  |  | — |  |
|  |  | 压占 | 0.9552 | — |  |  | 0.9552 |  |
|  |  | 小计 | 0.9552 | — |  |  | 0.9552 |  |
|  | 占用 |  | — | — |  |  | — |  |
|  | 合计 |  | 0.9552 | — |  |  | 0.9552 |  |
| 复 垦 土 地 面 积 | 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已复垦 |  | 拟复垦 |  |  |  |
|  | 耕地 | 旱地 | — |  | 0.9005 |  |  |  |
|  | 林地 | 乔木林地 | — |  | 0.0332 |  |  |  |
|  | 其他土地 | 田坎 | — |  | 0.0215 |  |  |  |
|  | 合计 |  | — |  | 0.9552 |  |  |  |
|  | 土地复垦率% |  |  |  | 100.00% |  |  |  |

| 工作计划及保障措施 工作计划及保障措施 工作计划及保障措施 | 一、复垦工作计划 项目建设工期（临时用地使用期）： 根据《云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目实施方案》审查的批复（龙发改扶贫〔2022〕3号）,项目建设工期12个月，2022年12月开工2023年12月建成。自然资规[2021]2号文规定，项目云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目动工日期为2024年11月动工计划2025年10月建成。因此，本项目临时用地使用期限为1年，即2024年11月至2025年10月。该临时用地在使用过程中，如果临时用地规模、地点、范围或施工工艺等发生重大变化时，需按相关规定和要求重新组织编报土地复垦方案或对原土地复垦方案进行修订。 复垦工期：本方案复垦工期为0.5年，即2025年11月-2026年04月。 监测管护期：监测管护期3年，即2026年05月-2029年04月。 土地复垦服务年限：本项目临时用地使用期为2024年11月-2025年10月，复垦期为2025年11月-2026年04月，监测管护期为2026年05月-2029年04月，故本方案土地复垦服务年限为4.5年，即2024年11月-2029年04月。 （1）工作计划： 本项目复垦责任范围面积0.9552hm2。本次设计全部纳入复垦范围，故本方案确定复垦土地面积0.9552hm2。其中复垦为旱地0.9005hm2、乔木林地0.0332 hm2，田坎0.0215hm2，土地复垦率达100.00%。 本方案复垦服务年限为4.5年（2024年11月-2029年04月），本方案根据服务年限分一个阶段进行，具体详细工作计划安排如下： 各年度复垦工作计划如下： ①2024年11月至2025年10月，共1年，为配套设施建设期，方案设计对拟损毁土地进行表土剥离及损毁土地监测，剥离表土5217.8 m3，播撒草籽0.0569公顷，编织袋挡土墙91.35m3。全部集中堆放在设计表土堆场。 ②2025年11月至2026年04月，共0.5年为复垦工期，主要工程量为覆土4639.45m3，平整1867.4m3，建筑物拆除16.47m3，硬化场地拆除7.18m3，土壤培肥：有机肥1.8010公顷、绿肥1.8674公顷，修建25m3水窖3座、种植滇合欢42株、车桑子41株、播撒草籽0.0332公顷。 ③2026年05月至2029年04月，共3年，方案设计对三个单元进行复垦及损毁土地监测。 （2）投资安排： 通过估算，大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地复垦动态总投资为32.5640万元，静态总投资29.9078万元。计算复垦亩均动态投资为22727.55元，亩均静态投资20873.67元。 项目土地复垦费用来源于项目总投资。本方案土地复垦服务年限为4.5年，服务年限相对较短，本方案建议1年预存完全部复垦资金，以保证复垦工作的顺利进行。 土地复垦费用安排表 年度; 动态投资（万元）; 阶段复垦费用预存额; 阶段复垦费用存取日期前. 2024.11至2025.10; 4.7813; 32.5640; 2024.12.31. 2025.11至2026. 04; 20.7567; -; -. 2026.05至2027.04; 2.1836; -; -. 2027.05至2028.04; 2.3364; -; -. 2028.05至2029.04; 2.5000. 总计; 32.5640; 32.5640; -. 二、复垦工程量计划 本项目复垦责任范围面积0.9552hm2。本次设计全部纳入复垦范围，故本方案确定复垦土地面积0.9552hm2。其中复垦为旱地0.9005hm2、乔木林地0.0332 hm2，田坎0.0215hm2，土地复垦的工程措施主要是恢复耕作层而进行的表土回填及平整，确保复垦的土地适宜农作物生长。本方案设计的工程主要有： - 土壤重构工程 （1）清理工程：建筑物拆除7.18m3，硬化物拆除16.47m3、废弃物运输23.65m3； （2）土壤剥覆工程：表土剥离5217.80m3、表土回填4639.45m3； （3）平整工程：场地平整1867.4m3。 - 生物化学工程 土壤培肥工程：施用商品有机肥1.8010hm2，种植绿肥1.8674hm2。 3、配套工程 （1）新建水窖：25m3水窖3座； 4、表土保护工程 （1）编织袋挡土墙91.35m3，播撒草籽0.0569 m2。 5、植被重建工程 （1）种植滇合欢42株、车桑子41株，播撒草籽0.0332公顷。 6、管护工程 本方案设计管护期为3年，对复垦区进行管护。 土地复垦工程中所需表土以工程建设过程中预先对占地范围内的土地进行表土剥离并集中堆放管理的土壤为覆土源，不进行异地客土，不产生新的环境破坏；项目建设单位在工程建设的同时按照该方案及时进行建设或治理。为保证土地复垦方案工程设计的完整及实施效果，土地复垦应结合水土保持工程开展实施。 三、保障措施 1、组织保障措施 复垦方案重在落实，切实改善开发建设项目所造成的土地和生态环境破坏，审批后的方案由企业或县自然资源局组织实施，并受当地或上级土地行政主管部门的监督检查。 为保证全面完成各项治理措施，必须重视并完成以下工作： —项目单位应健全工程项目的土地复垦组织领导体系，成立土地复垦项目领导小组，负责工程建设中的土地复垦领导、管理和实施工作，并配合地方土地行政主管部门对土地复垦实施情况进行监督和管理，同时组织学习《土地复垦条例》等有关法律法规，提高工程建设者的土地复垦意识； —项目单位必须严格按照土地复垦方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量地完成土地复垦各项措施；当地自然资源部门定期对土地复垦方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。在监督方法上采用建设单位定期汇报与实地检查相结合，必要时采取行政、经济、司法等多种手段促使土地复垦方案的完全落实。 —土地复垦方案的实施单位应主动和当地土地行政主管部门联系，接受地方土地行政监察机构对土地复垦方案实施情况的监督、检查、检疫和技术指导。认真贯彻“源头控制、预防与复垦相结合”的原则，严格监督执行土地复垦的各项工作措施。 —对已复垦的土地要加强管理、维护，防止其他人为破坏。 2、资金保障措施 a)、资金来源 本工程属建设类项目，土地复垦工程投资应在工程基本建设投资中列支，并与主体工程建设资金同时调拨使用、同时施工和同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，保证方案实施。复垦费用主要发生在复垦工程建设过程中，包括各种复垦工程技术措施实施的费用。复垦费用按照国土资发〔2006〕225号规定：“土地复垦费要列入建设项目总投资并足额预算”。 项目实施过程中，将根据施工实际情况，及时进行修订，若在具体实施过程中出现实际情况有与方案重大不符之处，将重新组织编报土地复垦方案。及时合理调整复垦资金预算，以保证复垦工作的正常进行。 b）为严格资金管理使用，确保工程项目的顺利完成，组建项目资金管理领导小组，负责项目资金的支付、审批结算工作。 资金的使用管理是复垦工作能否按期实施的关键，由于本方案复垦时间较短，按照自然资源部的相关精神，原则上复垦费用应在工程开工前一次性缴纳完成，根据实际情况本项目复垦费用一次性缴存完成。 c）建立资金风险防范机制，为确保项目资金能安全运作，严格专款专用，严禁挪作他用，保证项目顺利实施，必须建立资金风险防范机制。 d）资金支付必须实行报请制度，经主管领导批准后方可开支，支出单据须经办人签字认可，主管领导签字同意后，方可列支。项目资金设置专用帐户，会计、出纳人员专项管理。 3、监管保障措施 a）政策措施： 1）做好宣传发动工作，认清土地复垦在经济建设和可持续发展战略中所处的地位和作用，增强紧迫感和责任感。取得广大干部和群众的理解支持，充分发挥各项有利条件。2）根据国家的有关政策制定土地复垦的奖惩制度。3）加强监督，对复垦后的土地及时组织验收，合格的依法办理土地变更登记手续。 b）管理措施： 1）抓好资金落实，严格审查资金的应用情况；2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行计划管理；3）严格执行本土地复垦方案，加强对未规划土地的管理，禁止随意开发；4）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性；5）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度；6）加强复垦后的土地利用与保护工作。 4、技术保障措施 a）落实设计：方案批复后，建设单位必须委托有资质的设计单位，在具体的测量基础上进一步进行施工图设计，并报当地土地行政主管部门备案。若土地复垦方案和工程设计要作变更，则必须办理相应地报批手续。 b）在工程施工阶段，业主方须聘用有资质的监理单位按照土地复垦方案进行工程监理，严把质量关。监理单位定期向建设管理单位提交土地复垦工程施工进度、质量报告。 c）工程竣工前必须验收土地复垦工程，以达到土地复垦方案既定的目标、内容。 d）加强管理机构人员有关土地复垦的法律、法规、政策和技术的培训，增强员工的责任心，提高职工的技术水平，加大科技投入，积极推广新工艺、新技术，提高效益，节约成本。 e）技术档案管理：建立健全技术档案，包括土地复垦方案设计的所有资料和图纸，年度施工计划、总结、表格和文件等，各项复垦措施经费等技术资料，以及检查验收的全部文件、报告、表格资料。 |
| --- | --- |
| 投 资 估 算 投 资 估 算 | 测 算 依 据 | 1、估算编制依据 (1)《中华人民共和国土地管理法》 (2)《中华人民共和国土地管理法实施条例》 (3)《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000） (4)自然资源部《土地开发整理预算定额》（财综[2011]128号） (5)自然资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（财综[2011]128号） (6)《土地复垦方案编制规程》 (7)《土地复垦方案编制实务》（上、下册） 2、基础单价编制依据 a）根据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，项目所经区域云龙县属于六类工资地区，人工单价分别按甲类工52.05元/工日、乙类工39.61元/工日计取。 b）材料单价的确定：主要材料价格＝材料原价＋运杂费＋采购保管费，其他材料的价格参考当地2024年10月建筑工程材料价格信息。 c）施工机械台班单价的确定：在施工机械使用费的计算中，台班费依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》标准计取，施工机械台班费估算单价=折旧费+修理及替换设备费+安装拆卸费+机上人工费+动力燃料费。 d)直接工程费单价计算：直接工程费单价按照《土地开发整理项目预算编制暂行规定》中的定额计算，直接工程费单价=人工费+材料费+施工机械使用费。 3、费用计算标准 根据《土地开发整理项目预算编制规定》（财综[2011]128号）项目投资估算费用包括工程施工费、设备费、其他费用和不可预见费四部分。 1、工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。 ⑴ 直接费 直接费由直接工程费和措施费组成。 ① 直接工程费 直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。 ② 措施费 措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费、安全施工措施费。 ⑵ 间接费 间接费由规费和企业管理费组成。 ⑶ 利润 利润指施工企业完成所承包工程获得的盈利，按照直接费和间接费之和的3%计算。 ⑷ 税金 税金指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。税金=（直接费+间接费+利润）×税率 依据项目所在地的税收计取办法，国家税法规定应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，本工程项目用地为农村，根据《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函[2019]62号）已作了相应调整后税率为9%。 2、设备费和安装工程费 设备费包括设备原价、运杂费、运输保管费、采购及保管费和运杂综合费率；安装工程费按照预算数量乘以安装单价进行计算。 3、其他费用计算 由前期工作费、工程监理费、竣工验收费及业主管理费组成。 4、投资概算 通过估算，大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地复垦动态总投资为32.5640万元，静态总投资29.9078万元。计算复垦亩均动态投资为22727.55元，亩均静态投资20873.67元。 |  |  |
|  | 费 用 构 成 | 序号 | 工程或费用名称 | 费用(万元) |
|  |  | 一 | 工程施工费 | 17.0371 |
|  |  | 二 | 设备费 | 0.0000 |
|  |  | 三 | 其他费用 | 4.9945 |
|  |  | 四 | 监测与管护费 | 5.7217 |
|  |  | （一） | 复垦监测费 | 0.7200 |
|  |  | （二） | 管护费 | 5.0017 |
|  |  | 五 | 预备费 | 3.9781 |
|  |  | （一） | 基本预备费 | 1.3219 |
|  |  | （二） | 价差预备费 | 2.6562 |
|  |  | （三） | 风险金 | 0.8326 |
|  |  | 六 | 静态总投资 | 29.9078 |
|  |  | 七 | 动态总投资 | 32.5640 |

第三部分   建议

土地复垦作为补充生态用地的来源，具有较大的社会效益、生态效益和经济效益。复垦项目受到了当地政府的重视，受到了广大人民群众的欢迎。为保证复垦项目的实施，还需要各方努力。为此，提出以下几点建议：

a）复垦项目的实施应与建设项目同步进行，同时做好复垦区周围的生态环境保护工作。

b）复垦项目实施过程中，若工程建设发生重大变化或本方案未考虑到的复垦区，业主单位须及时与当地政府或主管部门协商解决，并承担相关费用。

c）复垦项目实施过程，当地政府和自然资源部门要做好监督、检查工作，实施完毕，应做好竣工验收工作。

d）设立复垦项目领导机构，应发扬民主，充分尊重当地农民的意见，保障他们的权益。

e）复垦区周边分布有基本农田，在施工过程中，须严格避让周围基本农田，若不能避让，责需按相关政策及法律法规办理相关用地手续。