大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地

土地复垦方案专家组意见

| 生产(建设)项目名称 |  | 大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目 临时用地土地复垦方案 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产(建设)单位名称 |  | 云南承达建筑工程有限公司 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 云南瀚哲科技有限公司 |  |
| 项目用地面积 |  | 项目区面积 | 0.9552公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 | 0.9552公顷 |
| 生产能力(或投资规模) |  |  | 542万元 |
| 生产年限(或建设期限) |  |  | 4年6个月（2024年11月-2029年04月） |
| 专家评审意见 | 根据《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号）和云南省国土资源厅《转发国土资源部关于贯彻落实〈土地复垦条例〉的通知》（云国土资〔2011〕184号）、《关于贯彻落实〈土地复垦条例实施办法〉的通知》（云国土资耕〔2013〕53号）相关规定，云龙县自然资源局于2023年3月17日组织对云南瀚哲科技有限公司编制的《大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地土地复垦方案》进行了审查。专家组依据《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031—2011）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036—2013）及土地开发整理工程建设标准等技术规程规范要求，听取了编制单位就本方案编制成果内容的汇报，认真审阅了相关资料，并进行了充分质询和讨论，形成评审意见如下： 一、本土地复垦方案报告、图件成果齐全，格式符合要求；方案编制目的明确、程序合理，资料收集和公众参与较为充分，调查评价与分析处理方法正确，相关数据来源和结果基本可信。 二、该项目位于云龙县长新乡长春村民委员会辖区内，项目临时用地面积0.9552公顷，复垦责任范围面积0.9552公顷，复垦责任范围损毁采矿用地0.9552公顷，未占用永久基本农田、生态红线及国家公益林。土地复垦服务年限4年6个月，为2024年11月至2029年04月。 三、原则同意报告书中大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地土地复垦方案损毁土地的预测和分析。本项目属建设类项目，损毁土地方式主要为压占，复垦责任范围内全部为已损毁土地。 四、基本同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。本项目复垦土地面积0.9552公顷，复垦为旱地0.9005公顷、灌木林地0.0332公顷、田坎0.0215公顷；土地复垦率为100%。 五、基本同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 （一）预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在复垦区内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理地布置工作面及开挖顺序，规范化施工，减少不必要的人为损毁，在满足工程施工的基础上，尽量采取对土地损毁程度小的施工方法；（3）工程建设过程可能诱发地质灾害，引起滑坡、崩塌、泥石流水土流失，影响植物生长，破坏地面建筑物，对搅拌站及其周边生态环境产生影响，需做好监控工作，及时发现和预报滑坡，减少滑坡可能造成的灾害。 （二）工程技术措施：（1）本项目建设结束后，对场地进行清理，进行表层清理及平整，平整后进行表土回覆，覆土后全场进行土壤改良，植被恢复，播撒草籽等工作；（2）复垦监测措施：对整个项目复垦责任范围进行动态监测，同时对复垦过程的复垦措施、复垦效果等监测。 （三）生物化学措施：对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。 六、基本同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 七、基本同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程复垦投资估算动态总投资共计32.5640万元，静态总投资29.9078万元。计算复垦亩均动态投资为22727.55元，亩均静态投资20873.67元，复垦义务人为云南承达建筑工程有限公司 ，复垦工作由复垦义务人组织施工队伍自行复垦。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 综上所述，该土地复垦方案编制内容和成果总体符合土地复垦相关法律法规和技术规程规范的要求，相关分析评价依据较为充分，结论基本可信，对复垦责任范围内损毁土地确定的复垦目标任务和拟采取的复垦措施基本合理，复垦投资估（测）算结果基本准确，制定的复垦工作计划、费用安排及相关保障措施具有可操作性，可作为指导土地复垦义务人（生产建设单位）开展土地复垦工作的依据。专家组原则同意通过评审，土地复垦义务人（生产建设单位）需尽快与云龙县自然资源局、银行签订《土地复垦监管协议》，并按复垦方案测算的复垦费用估算结果足额缴存土地复垦保证金后，在规定时限内按程序报自然资源主管部门审核备案。若项目性质、规模、地点、范围或采用的生产工艺等发生重大变化，应在规定时限内对本土地复垦方案进行修订或重新编制土地复垦方案，并报原审查的自然资源主管部门审查批准备案。 专家组长签名： 年 月 日 |  |  |

附：大理州云龙县诺邓镇2023年以工代赈项目临时用地

土地复垦方案专家组名单表

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟 华 | 大理州自然资源和规划系统 | 正 高 |
| 2 | 徐士忠 | 大理州林业和草原科学研究所 | 正 高 |
| 3 | 甘豫云 | 大理州农业农村系统 | 农艺师 |
| 4 | 黄加文 | 云南地质工程第二勘察院大理分院 | 高 工 |
| 5 | 李 敬 | 云南竞一工程项目管理有限公司 | 高 工 |